中马钦州产业园区启动区友谊南加油站项目

综合检测服务公开比选文件

我公司下属子公司广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司的加油站项目已完成方案报批、用地规划等，现根据项目的建设要求，拟通过公开比选的方式选择启动区友谊南加油站项目综合检测服务单位，具体事项如下：

一、项目基本情况

- 项目概况：加油站项目建设用地位于启动区友谊大道与中马南五街交叉口西北侧地块。本项目总投资额约1385.67万元，其中建安工程费约673.5万元。

该项目综合检测服务包括主体结构检测、钢结构检测、见证取样检测、节能检测、桩基检测等。

本比选采购事项预算控制价为19.77万元（控制价下浮系数40%）。

二、报价单位要求

资质要求：具有相应检测项目的检测资质

三、比选须知

（一）比选采购范围：包含加油站施工图中所有设计内容的工程检测，包括主体结构检测、钢结构检测、见证取样检测、节能检测、桩基检测等。

（二）接收报价文件截止日期：至2019年3月18日17:00止。

（三）工期要求：总工期为120日历天

（四）报价文件组成（以下文件必须提供且均需加盖公章并标注页码）

目录

第一章、报价人简介

第二章、营业执照、资质证书；

第三章、报价函（注明下浮系数及暂定总价，并附报价单位联系人及联系方式）；

第四章、企业近三年已完成类似项目一览表，在一览表中注明合同名称、合作单位、合同金额、注明合同扫描件在报价文件中对应的页码（一览表后附合同或中标通知书扫描件）；

第五章、检测服务方案（包含检测试验前准备、检测试验方法、检测试验过程工作的组织与管理，服务承诺书等）；

第六章、拟投入本项目人员情况一览表，在一览表中注明人员名称、担任职务、人员职称、注明人员证件扫描件在报价文件中对应的页码（一览表后附人员相关证书扫描件及近六个月的社保缴纳证明）。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价低于控制价80%的；

5.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

6.纸质版报价文件未按要求密封 ；

7.报价文件资料未加盖公司公章 ；

8.超出经营范围报价的；

9.存在其他不符合比选文件要求的行为

五、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按十分制进行评分。

本项目预算控制价为：19.77万元（控制价下浮系数为40%）

- 商务文件（权重60%，满分6分）

根据价格的高低进行横向对比评审，报价超出预算控制价或者低于控制价80%，均作无效处理，评审按以下五个档进行：

1为不合格（得分为1/5*6）；

2为一般（得分为2/5*6）；

3为合格（得分为3/5*6）；

4为良好（得分为4/5*6）；

5为优秀（得分为5/5*6）。

- 技术文件（权重40%，满分4分）

| 序号 | 评审 项目 | 权重 | 评审依据 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 权重15% 满分1.5分 | 根据所附业绩合同或中标通知书数量及合同金额大小等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1.5）； 2为一般 （得分为2/5*1.5）； 3为合格 （得分为3/5*1.5）； 4为良好 （得分为4/5*1.5）； 5为优秀 （得分为5/5*1.5）。 |
| 2 | 检测服务方案 | 权重15% 满分1.5分 | 根据具体方案的优劣，提供的服务承诺书，评审小组成员进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1.5）； 2为一般 （得分为2/5*1.5）； 3为合格 （得分为3/5*1.5）； 4为良好 （得分为4/5*1.5）； 5为优秀 （得分为5/5*1.5）。 |
| 3 | 人员配置 | 权重10% 满分1分 | 根据人员配备的合理性、充足性、人员资格证书、个人业绩等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1）； 2为一般 （得分为2/5*1）； 3为合格 （得分为3/5*1）； 4为良好 （得分为4/5*1）； 5为优秀 （得分为5/5*1）。 |

六、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：建设工程检测合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2019年3月12日

附件：

建设工程检测合同

合同编号：

项目名称：中马钦州产业园区启动区友谊南加油站项目

委 托 方（甲方）：广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司

检测机构（乙方）：

建设工程检测合同

委 托 方（甲方）：    广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司

检测机构（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方根据中马钦州产业园区启动区友谊南加油站项目综合检测需要，就本工程综合检测等检测事项协商一致，签订本合同。

1、工程概况

1.1项目名称： 中马钦州产业园区启动区友谊南加油站项目

1.2项目地址： 中国-马来西亚钦州产业园区启动区内

1.3项目规模：加油站项目建设用地位于启动区友谊大道与中马南五街交叉口西北侧地块。本项目总投资额约1385.67万元，其中建安工程费约673.5万元。

1.4岩土工程地质情况： 详细地质详细勘察报告

1.5工程总造价：                    /

1.6委托单位：    广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司

1.7施工单位：                   /

1.8设计单位：    广西工联工业工程咨询设计有限公司

1.9勘察单位：    钦州市地质基础工程公司

1.10监理单位：   广西城建咨询有限公司

2、检测项目

2.1本合同包含的检测项目为：主体结构检测、钢结构检测、见证取样检测、节能检测、桩基检测等。

2.2检测方法及检测目的：

2.2.1主体结构检测：通过对钢筋配筋和保护层厚度、植筋抗拔承载力、楼板厚度、土工密实度、砼抗压强度的检测，检查主体结构是否符合规范及设计要求；

2.2.2 钢结构检测：对涉及钢结构工程有关安全及功能的项目，依据相关规范、设计文件以及检测方案进行控制，确保钢结构加工制造部分的施工质量达到《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）和设计图纸的要求。

2.2.3见证取样检测：对建筑工程材料进行检验，检查其是否符合规范和设计规定的质量要求

2.2.4节能检测：通过对屋面、墙体、门窗、配电与照明等部位进行节能检测，检查其是否符合规范和设计规定的节能要求

2.2.5桩基检测：检测地基承载力和桩身完整性，是否符合设计要求。

3、检测试验依据

3.1根据下列现行国家有关工程建设标准规范的规定要求进行检测。

3.1.1《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011）

3.1.2《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003)

3.1.3《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)

3.1.4《混凝土结构工程施工质量验收规程》（GBJ50204-2002）

3.1.5《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）；

3.1.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

3.1.7《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

3.1.8《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）；

3.1.9《建筑工程质量控制与验收规范》；

3.1.10《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

3.1.11《土工试验方法标准》（GB/T 50123-1999）；

3.1.12《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJT23-2011）；

3.1.13《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》编号为GB50618-2011

3.1.14《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008

3.1.15《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

3.1.14中华人民共和国及广西壮族自治区现行的相关国家规范、行业标准和相关建设管理部门提出的技术要求

3.2甲方提供的工程设计图纸、施工资料、有关工程资料以及本合同等。

4、检测试验数量和费用

4.1本合同为固定全费用综合单价包干合同，最终检测费的全费用综合单价依据《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（桂建检协【2012】12号文）规定的收费标准下浮系数为     计取。如因质量原因出现检测不合格的情况需要复检的，乙方则仍按《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（桂建检协【2012】12号文）规定的收费标准及下浮系数计取所检测项目的综合单价，并另行向施工单位收取该部分检测试验费。

根据施工图纸分别列出：主体结构检测、钢结构检测、见证取样检测、节能检测、桩基检测，综合以上五部分检测内容得出合同暂定总价。

4.2各项检测试验费用合计为本合同暂定总价：大写人民币         元零贰分（小写￥             元）。已经包括了实施检测方案及完成方案所必须的检测试验所需的所有费用，包括但不限于劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润等，结算时各项检测试验费综合单价和优惠下浮率不因任何因素增加。

4.3在合同履行过程中，如检测项目数量减少，双方结算时应以合同总价款减去相应未进行检测项目的费用；如因甲方设计变更原因增加检测项目，结算另行协商。

5、检测费用的支付方式

5.1支付方式

| 序号 | 核算付款条件 | 检测费的支付 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后，乙方完成主体结构检测并出具成果资料后交由监理人审核，监理人收到乙方提交的该部分检测结算资料之日起15个工作日内核对完成并交至甲方，如因质量原因出现检测不合格需重新送检所产生的费用由施工单位负责。 | 甲方在收到乙方的请款申请书、结算资料以及足额合法有效增值税专用发票后15个工作日内支付主体结构检测费 元。 |
| 2 | 乙方按要求完成钢结构检测并出具检测成果资料后交由监理人审核，监理人收到的该部分检测结算资料之日起15个工作日内核对完成并交至甲方，如因质量原因出现检测不合格需重新送检所产生的费用由施工单位负责 | 甲方在收到乙方的请款申请书、结算资料以及足额合法有效增值税专用发票后15个工作日内支付钢结构检测费 元。 |
| 3 | 乙方按要求完成见证取样检测并出具检测成果资料后交由监理人审核，监理人收到的该部分检测结算资料后15个工作日之日起核对完成并交至甲方，如因质量原因出现检测不合格需重新送检所产生的费用由施工单位负责 | 甲方在收到乙方的请款申请书、结算资料及合法有效增值税专用发票后15个工作日内支付见证取样检测费 元。 |
| 4 | 乙方按要求完成节能检测并出具检测成果资料后交由监理人审核，监理人收到的该部分检测结算资料后15个工作日之日起核对完成并交至甲方，如因质量原因出现检测不合格需重新送检所产生的费用由施工单位负责 | 甲方在收到乙方的请款申请书、结算资料及合法有效增值税专用发票后15个工作日内支付节能检测费 元。 |
| 5 | 工程竣工验收且乙方按要求完成桩基检测并出具检测成果资料后交由监理人审核，监理人收到的该部分检测结算资料之日起30个工作日内核对完成并交至甲方，如因质量原因出现检测不合格需重新送检所产生的费用由施工单位负责。 | 甲方在收到乙方的请款申请书、结算资料及合法有效增值税专用发票后15个工作日内支付桩基检测费 元。 |
| 备注 | 上述五次付款不分先后，按约定条件执行，但乙方提交付款申请书的同时必须提交足额、合法有效增值税专用发票，否则，甲方付款时间相应顺延而无须承担任何违约责任。 |  |
|  | 如因质量原因出现检测不合格需重新送检所产生的费用由施工单位支付，乙方在申请本合同检测费时分开列明。施工单位为实施配合本合同所涉检测工作所发生的费用已包含在双方的工程总承包合同内。 |  |

6、甲方的权利与义务

6.1除非对检测结论有异议，并经甲乙双方共同认可的检测机构复检，甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托给其他检测机构进行检测。
    6.2甲乙双方签订本合同后，由甲方在开展检测活动之前，将本合同报送建设行政主管部门指定的机构进行备案登记。当本合同工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

6.3甲方授权      （联系电话：         ）为代表，负责与乙方联系。

6.4甲方应于检测试验活动开始前向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

6.5前期准备工作：

6.5.1试验前的准备工作；

6.5.2进场道路平整，能满足吊车及设备进场检测；

6.6.3免费提供满足现场检测的用水、用电；

6.6.4现场协调施工总承包单位配合相关检测；

6.7甲方应向乙方提供如下资料：

6.7.1工程地质勘察报告；

6.7.2施工图纸；

6.7.3向乙方提供必备的技术资料。

6.8甲方必须遵守乙方检测试验的有关规定和制度，按照乙方提供的检测须知，提前5日将现场检测日期通知乙方。甲方必须做好具备乙方提供的检测条件和准备工作后，乙方方可进场检测。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

6.9甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

7、乙方权利与义务

7.1乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程质量检测机构资质证书、检测机构计量认证证书及其附表的复印件。

7.2乙方承诺与本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

7.3检测项目属于现场工程检测类型的检测，乙方应事先编制检测方案报送甲方。乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。

7.4乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

7.5严格履行合同条款，提供准确、科学、公正的服务。

7.6乙方应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担本协议中涉及的检测数据以及乙方在本合同履约过程中所获知的甲方商业秘密等的保密义务，不得向第三方扩散、转让甲方提供的图纸等技术经济资料。若违反本项规定，乙方以合同价款的2％向甲方支付违约金。

7.7检测过程中，发现未达到标准的情况时，应立即通知甲方进行整改，待甲方整改后进行复检。

7.8进场检测前乙方负责向甲方提出检测工作开展所需的条件及进行有关技术指导。

7.9乙方应按甲方规定周期、规定时间和相关要求提交当次检测资料报告。检测工作完成后，乙方应按本合同规定的时间提交质量合格的检测报告，同时应对所提供检测报告的准确性及可靠性负法律责任，其成果还应满足设计和施工的要求。所有检测报告均一式四份。

7.10 乙方需对出具的检测报告的真实及准确有效性负责。

8、对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由甲乙双方共同认可的检测机构复检，由乙方支付复检费用，对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

9、违约责任

9.1因甲方未履行本合同6.6和6.7款中的义务而导致乙方无法按时保质保量地开展检测试验工作而造成乙方检测试验设备机械闲置、检测机械运输、装卸、看管、检测人员误工等经济损失的，甲方要承担赔偿相应经济损失的责任。完成检测业务的时限由甲约定。

9.2乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的2％向甲方支付违约金。

9.3乙方未按照合同约定时间进场试验的，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的2％向甲方支付违约金。

9.4检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测；给甲方造成损失的应予以赔偿，赔偿金额=该检测项目检测试验费－税金；由甲方原因造成上述错误的除外。

10、争议的解决方式

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请钦州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 钦州市有管辖权的 人民法院提起诉讼。

11、附则

11.1本合同未尽事宜，甲乙双方经过协商可另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

11.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同壹式 陆  份，甲方执 肆  份，乙方执 贰 份。

11.3本合同签订地点为广西钦州市 。

11.4签订时间 2019 年      月     日；本合同自双方盖章之日起生效。

| 甲方：广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司 （盖章） 法定代表人： （或）委托代理人： 住所： 单位电话： 联 系 人： 联系人电话： | 乙方： （盖章） 法定代表人： （或）委托代理人： 住所： 单位电话： 联 系 人： 联系人电话： |
| --- | --- |
| 本合同签订日期: 2019 年 月 日 |  |